## Slide 1
Sprint Review и метрики в Scrum
ПРОЕКТНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

## Slide 2
ПЛАН ЗАНЯТИЯ
Проверка задач – DoR/DoD/AC
Sprint Review – описание, цели события и роли участников
Как измеряется эффективность команды в Scrum

## Slide 3
1
Проверка задач – DoR/DoD/AC

## Slide 4
Во время спринта…
Вася
Вася, привет!
Ты перевел задачу в статус готово, но она еще не сделана!
Аналитик

## Slide 5
Во время спринта…
Вася
Вася, привет!
Ты перевел задачу в статус готово, но она еще не сделана!
Аналитик
Но я же сделал все как в описании…

## Slide 6
Во время спринта…
Вася
Вася, привет!
Ты перевел задачу в статус готово, но она еще не сделана!
Аналитик
Но я же сделал все как в описании…
Вопрос:
Кто не прав?

## Slide 7
Разберем задачу
Вася
Бриф по задаче:
“Как пользователь приложения, я хочу видеть товары (майки с мемами котов) на ленте маркетплейса и я хочу иметь большую красную кнопку «Добавить в корзину», чтобы после заказать майку которая мне понравилась.”

## Slide 8
Разберем задачу
Вася
Бриф по задаче:
“Как пользователь приложения, я хочу видеть товары (майки с мемами котов) на ленте маркетплейса и я хочу иметь большую красную кнопку «Добавить в корзину», чтобы после заказать майку которая мне понравилась.”
Однако…
А был ли сценарий у задачи? Он реализован?
А задача получила оценку по времени/стори поинтам?
Знаем ли мы её приоритет?
А задачу уже протестировали? Успешно?
А юнит тесты писали?
А документацию на задачу?
А конечные пользователи использовали функционал? Были ли отзывы?

## Slide 9
Definition of Ready (DoR) -
критерий готовности задачи к тому, чтобы взять ее в работу (добавить в бэклог).
Как правило, Definition of Ready будет одинаковым для всех задач в проекте.
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

## Slide 10
ВАЖНО:
Что учитываем
Тип проекта/продукта;
Формат команды.

## Slide 11
ВАЖНО:
Что учитываем
Тип проекта/продукта
Формат команды
Пример
Есть описание (сценарий), постановка по задаче.
Есть оценка в стори поинтах/часах.
Есть дизайн макеты.
Есть аналитические метрики.

## Slide 12
ВАЖНО:
Что учитываем
Тип проекта/продукта
Формат команды
Пример
Есть описание (сценарий), постановка по задаче.
Есть оценка в стори поинтах/часах.
Есть дизайн макеты.
Есть аналитические метрики.
Что стоит учитывать в сторях для команд работающих на API/интеграционных проектах?
А если мы говорим о команде технической поддержки?

## Slide 13
ВАЖНО:
Что учитываем
Тип проекта/продукта
Формат команды
Пример
Есть описание (сценарий), постановка по задаче.
Есть оценка в стори поинтах/часах.
Есть дизайн макеты.
Есть аналитические метрики.

## Slide 14
Definition of Done (DoD) -
критерий полной готовности задачи.
Так же как и Definition of Ready, обычно одинаков для всех задач в проекте.
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

## Slide 15
ВАЖНО:
Что учитываем
Тип проекта/продукта
Формат команды
Пример
Код проверен тестировщиком.
Код поставляется с автоматическими тестами на всех соответствующих уровнях.
Код был либо запрограммирован в паре, либо прошел проверку кода (Code review).
Реализованая функция была описана в документации для конечного пользователя.
Код успешно прошел деплой и протестирован на продакшене.

## Slide 16
ВАЖНО:
Что учитываем
Тип проекта/продукта
Формат команды
Пример
Код проверен тестировщиком.
Код поставляется с автоматическими тестами на всех соответствующих уровнях.
Код был либо запрограммирован в паре, либо прошел проверку кода (Code review).
Реализованая функция была описана в документации для конечного пользователя.
Код успешно прошел деплой и протестирован на продакшене.
Что стоит учитывать в сторях для команд работающих на API/интеграционных проектах?
А если мы говорим о команде технической поддержки?

## Slide 17
ВАЖНО:
Что учитываем
Тип проекта/продукта
Формат команды
Пример
Код проверен тестировщиком.
Код поставляется с автоматическими тестами на всех соответствующих уровнях.
Код был либо запрограммирован в паре, либо прошел проверку кода (Code review).
Реализованая функция была описана в документации для конечного пользователя.
Код успешно прошел деплой и протестирован на продакшене. .
Дом готов на 90%, можно заезжать!

## Slide 18
Acceptance Criteria (AC) -
условия, которым должны соответствовать функция или система, для того, чтобы быть принятыми пользователем, заказчиком или другим уполномоченным лицом.
В отличии от DoD и DoR, требования индивидуальны для каждой юзер стори.
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

## Slide 19
ВАЖНО:
Формат написания (сценарий)
Дано: какой-то аспект, связанный с поведением пользователя;
Когда: пользователь выполняет определенное действие;
Тогда: происходит определенный результат.

## Slide 20
ВАЖНО:
Формат написания (сценарий)
Дано: на балансе клиента 100 долларов;
Когда: пользователь хочет купить майку за 120 долларов;
Тогда: клиенту приходит визуальная нотификация о недостаточном балансе на счету.

## Slide 21
ВАЖНО:
Формат написания (сценарий)
Дано: какой-то аспект, связанный с поведением пользователя;
Когда: пользователь выполняет определенное действие;
Тогда: происходит определенный результат.
Формат написания (правила работы системы)
Простой список «правил» о том, как функция/часть системы должна выглядеть / работать.

## Slide 22
ВАЖНО:
Формат написания (сценарий)
Дано: какой-то аспект, связанный с поведением пользователя;
Когда: пользователь выполняет определенное действие;
Тогда: происходит определенный результат.
Формат написания (правила работы системы)
Простой список «правил» о том, как функция/часть системы должна выглядеть / работать.
Новая страница соответствует макетам из Figma (pixel-perfect);
Система должна отображать разные страницы в зависимости от типа пользователя (клиент/админ).
Для клиента – сценарий 1, для админа – сценарий 2.

## Slide 23
ВАЖНО:
Формат написания (сценарий)
Дано: какой-то аспект, связанный с поведением пользователя;
Когда: пользователь выполняет определенное действие;
Тогда: происходит определенный результат.
Формат написания (правила работы системы)
Простой список «правил» о том, как функция/часть системы должна выглядеть / работать.
На практике
Чаще всего пишут сценариями (так проще для понимания);
Очень разнится от команды! к команде (даже в рамках одной компании);
Главное – функционал должен выполнять задачи пользователя!!!

## Slide 24
Sprint Review – описание, цели события и роли участников
2

## Slide 25
Сделали все задачи…
Вася
Блин Вася, прости, больше такого не повторится!
Теперь точно знаю что я хочу!
Аналитик

## Slide 26
Теперь проверим!
Вася
Аналитик
Scrum
мастер
Пора сделать спринт ревью!
Владелец продукта
Посмотрим что сделано…

## Slide 27
Sprint Review -
встреча в конце спринта (короткого интервала разработки продукта), на которой команда представляет заинтересованным лицам промежуточный результат работы, чтобы получить обратную связь.
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
Если кратко, мы хотим понять достигли ли мы цели нашего спринта.

## Slide 28
ВАЖНО:
Что проверяем
Реализованные и нереализованные задачи
Соответствие план/факта (цель перед спринтом/результат)
Как разработанный функционал работает в нашем ПО

## Slide 29
ВАЖНО:
Что проверяем
Реализованные и нереализованные задачи
Соответствие план/факта (цель перед спринтом/результат)
Как разработанный функционал работает в нашем ПО
Форматы проведения
Владелец продукта/проектный менеджер/аналитик проходится по юзер сторям, обсуждает статус с командой
Команда сама презентует свои результаты – каждый участник отвечает за свои результаты
Команда и её представитель_ца делают демонстрацию нового функционала заинтересованным лицам

## Slide 30
3
Как измеряется эффективность команды в Scrum

## Slide 31
Какие вопросы стоят перед командой
Как оценить эффективность команды?

## Slide 32
Какие вопросы стоят перед командой
Как оценить эффективность команды?
Как оценить эффективность индивидуального участника команды?

## Slide 33
Какие вопросы стоят перед командой
Как оценить эффективность команды?
Как оценить эффективность индивидуального участника команды?
Как оценить эффективность проекта/продукта?

## Slide 34
ВАЖНО:
Как мы можем оценить результаты команды
Через целеполагание
Через анализ выполняемых и выполненных задач

## Slide 35
ВАЖНО:
Как мы можем оценить результаты команды
Через целеполагание
Через анализ выполняемых и выполненных задач
Варианты анализа
Burndown Chart (диаграмма сгорания задач)
Синим на диаграмме сгорания отмечена идеальная линия выполнения задач, на которую и следует опираться.
Красным отмечена реальная история выполнения задач.
По шкале Y отмечают количество запланированных баллов (в данном случае), идеальные часы, количество задач и так далее.
По шкале X отмечают количество дней до окончания Sprint.

## Slide 36
ВАЖНО:
Как мы можем оценить результаты команды
Через целеполагание
Через анализ выполняемых и выполненных задач
Варианты анализа
Burndown Chart (диаграмма сгорания задач)
Синим на диаграмме сгорания отмечена идеальная линия выполнения задач, на которую и следует опираться.
Красным отмечена реальная история выполнения задач.
По шкале Y отмечают количество запланированных баллов (в данном случае), идеальные часы, количество задач и так далее.
По шкале X отмечают количество дней до окончания Sprint.
Идеальный график

## Slide 37
ВАЖНО:
Как мы можем оценить результаты команды
Через целеполагание
Через анализ выполняемых и выполненных задач
Варианты анализа
Burndown Chart (диаграмма сгорания задач)
Синим на диаграмме сгорания отмечена идеальная линия выполнения задач, на которую и следует опираться.
Красным отмечена реальная история выполнения задач.
По шкале Y отмечают количество запланированных баллов (в данном случае), идеальные часы, количество задач и так далее.
По шкале X отмечают количество дней до окончания Sprint.
Не ведем учет во время спринта

## Slide 38
ВАЖНО:
Как мы можем оценить результаты команды
Через целеполагание
Через анализ выполняемых и выполненных задач
Варианты анализа
Burndown Chart (диаграмма сгорания задач)
Синим на диаграмме сгорания отмечена идеальная линия выполнения задач, на которую и следует опираться.
Красным отмечена реальная история выполнения задач.
По шкале Y отмечают количество запланированных баллов (в данном случае), идеальные часы, количество задач и так далее.
По шкале X отмечают количество дней до окончания Sprint.
Догнали походу спринта

## Slide 39
ВАЖНО:
Как мы можем оценить результаты команды
Через целеполагание
Через анализ выполняемых и выполненных задач
Варианты анализа
Burndown Chart (диаграмма сгорания задач)
Синим на диаграмме сгорания отмечена идеальная линия выполнения задач, на которую и следует опираться.
Красным отмечена реальная история выполнения задач.
По шкале Y отмечают количество запланированных баллов (в данном случае), идеальные часы, количество задач и так далее.
По шкале X отмечают количество дней до окончания Sprint.
Наиболее реалистичный график

## Slide 40
ВАЖНО:
Как мы можем оценить индивидуальные результаты
Через целеполагание
Через анализ выполняемых и выполненных задач

## Slide 41
ВАЖНО:
Как мы можем оценить индивидуальные результаты
Через целеполагание
Через анализ выполняемых и выполненных задач
Варианты анализа
Попадание в оценки
Скорость задач от спринта к спринту
Качество задач (код-ревью)
Количество брака (кол-во багов)

## Slide 42
ВАЖНО:
Как мы можем оценить результаты проекта/продукта
Через целеполагание
Через обратную связь от ключевых пользователей

## Slide 43
ВАЖНО:
Как мы можем оценить результаты проекта/продукта
Через целеполагание
Через обратную связь от ключевых пользователей
Варианты анализа
Здесь начинаем с понимания области (внутренний/внешний проект), тип продукта (B2B, B2C, etc.)
Подбираем необходимые метрики.
Применимые практически в любых ситуациях – Net Promoter Score, Time to Market, Return on Investment

## Slide 44
Что это значит для Васи
Название сценария:
Добавление товара в корзину
Условие:
Пользователь находится на странице “Товары”
Вася
Понимание метрик команды дает понимание её динамики – что в ней хорошо и что в ней плохо. Позволяет обезопасить себя от излишней индивидуальной ответственности.

## Slide 45
Что это значит для Васи
Название сценария:
Добавление товара в корзину
Условие:
Пользователь находится на странице “Товары”
Вася
Понимание метрик команды дает понимание её динамики – что в ней хорошо и что в ней плохо. Позволяет обезопасить себя от излишней индивидуальной ответственности.
Понимание личных показателей позволяет правильно оценивать сильные и слабые стороны, и помогает сфокусироваться на нужных зонах развития.

## Slide 46
Что это значит для Васи
Название сценария:
Добавление товара в корзину
Условие:
Пользователь находится на странице “Товары”
Вася
Понимание метрик команды дает понимание её динамики – что в ней хорошо и что в ней плохо. Позволяет обезопасить себя от излишней индивидуальной ответственности.
Понимание личных показателей позволяет правильно оценивать сильные и слабые стороны, и помогает сфокусироваться на нужных зонах развития.
Метрики проекта и продукта позволяет оценить эффективность бизнеса, и коррелирует с вашей карьерной траекторией.

## Slide 47
Внедрение и соблюдение методик приемки задач сложный процесс, главное что бы был хоть какой-то процесс в команде.
В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

## Slide 48
Внедрение и соблюдение методик приемки задач сложный процесс, главное что бы был хоть какой-то процесс в команде.
И вновь, главное - результат для конечного пользователя, только для этого и нужны критерии понимания задач.
В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

## Slide 49
Внедрение и соблюдение методик приемки задач сложный процесс, главное что бы был хоть какой-то процесс в команде.
И вновь, главное - результат для конечного пользователя, только для этого и нужны критерии понимания задач.
Обсуждение спринта важное мероприятие – это и возможность проявить себя, и возможность понять что происходит в команде и бизнесе.
В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

## Slide 50
Внедрение и соблюдение методик приемки задач сложный процесс, главное что бы был хоть какой-то процесс в команде.
И вновь, главное - результат для конечного пользователя, только для этого и нужны критерии понимания задач.
Обсуждение спринта важное мероприятие – это и возможность проявить себя, и возможность понять что происходит в команде и бизнесе.
Следите за метриками командами и бизнеса – это хорошие индикаторы для понимания потенциальных карьерных возможностей.
В ЗАКЛЮЧЕНИЕ